# Ata de reunião

**Pauta:** Alterações na documentação e revisão de itens concluídos.

**Data:** 30/03/2022.

**Local:** Servidor do Discord.

**Horário de início:** 20:00.

**Presentes:**

* Agda Sayuri Sato Taniguchi;
* Felipe Corrêa de Lima;
* Guilherme Henrique Angelo Dias;
* Marco Antonio Souza Magalhães;
* Pedro Alberani dos Santos;
* Victor Hugo Marques.

**Tópicos abordados**:

* Página home apresentada;
* Código MySQL apresentado, alteração da tabela sensor e sugestão da tabela corredor;
* Revisar a documentação e sugerir mudanças até sexta-feira (01/03/2022) para enviar um e-mail pedindo feedback para o professor no sábado;
* Colaboradores adicionados no projeto no GitHub.

**Atividades atribuídas:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrante | Atividade |
| Felipe | Criar o design do site |
| Guilherme | Fazer a página de cadastro |
| Marco | Fazer a página de login |
| Agda | Estilizar a calculadora financeira |
| Pedro | Fazer uma página do dashboard |
| Victor | Fazer uma página do dashboard |
| Felipe | Fazer a página inicial |
| Todos | Revisar a documentação e sugerir alterações até sexta-feira |
| Pedro | Enviar um e-mail pedindo feedback da documentação |

**Atividades concluídas:**

|  |  |
| --- | --- |
| Integrante | Atividade |
| Felipe | Criação da primeira versão da página inicial |
| Pedro | Criação da primeira versão da tabela no MySQL |